

**Relatório de Progresso Semanal**

**Projeto: edu4CARE**

Data: 19/03/2021

Período: Semana 2

Autores: Joana Vidigal

Nancia Laudino

**Sumário**

Este documento representa o relatório de progresso semanal realizado no âmbito do projeto edu4CARE. O projeto consiste no desenvolvendo um sistema de Informação que permita disponibilizar conteúdos educativos sobre diversas temáticas da área da saúde, destinados aos Auxiliares da Ação Médica (AAM), com o objetivo de auxilia-los na prestação de cuidados de saúde, sob a supervisão de profissionais de saúde formação superior.

Foi realizada uma reunião aos dezanove dias do mês de Março, do ano de dois mil e vinte e um, às 11:30 h via MS Teams. Esteve presente um dos membros da equipa de projeto, Nancia Laudino, e os proponentes do projeto: Gabriel Pestana, Helga Rafael Henriques e Tiago Nascimento.

Durante a reunião, inicialmente, foi feita a apresentação da equipa de projeto e dos proponentes do projeto. Começou-se por fazer uma breve introdução sobre o tema, e posteriormente o membro da equipa, que esteve presente, fez uma pequena apresentação da sua perceção/entendimento sobre o âmbito e objetivos do projeto. Os proponentes responderam às dúvidas que a equipa de projeto tinha, para que assim seja possível a realização das tarefas.

Foram levantadas várias questões, tais como o rebranding/redesign da marca, criação de perfis de utilizadores, alteração do publico alvo e especialização dos objetivos do projeto, que foram discutidas e aprovadas por todos os presentes.

Em prol de uma maior abrangência, foi alterado o nome do projeto, inicialmente intitulado de eduCOVID, e agora denominado de edu4CARE. Após realizada uma análise, percebeu-se que eduCOVID é muito limitado, e apenas útil durante a pandemia do COVID19, enquanto que edu4CARE, para além de estar mais focado na vertente Web, disponibilizará ações de formação para os profissionais de saúde, mais especificamente para os auxiliares da ação médica. Possuindo conteúdos, divididos por módulos diversificados e previamente dispostos num catálogo de formações. Foi também realizada uma especialização do âmbito do projeto, que consequentemente, passou a estar mais direcionado para a componente pedagógica/e-learning para que desta forma sejam implementados todos os requisitos principais para o funcionamento do sistema até a fase final do ciclo de vida do projeto (14ª semana)..

**Versão preliminar dos Requisitos Funcionais**

Segue abaixo uma compilação preliminar dos requisitos funcionais para o desenho do Mockup da solução (plataforma edu4CARE) que foram discutidos durante a reunião:

* Mockups da Home Page de apresentação dos conteúdos educativos/formativos
* Criação de perfis de utilizadores (e.g., Ajudante de Lar, Enfermeiro, Médico, …)
  + Criar uma estrutura de dados para registo do utilizador de forma a haver um acompanhamento do percurso formativo (i.e., *Customer Leaning Journey - CLJ)*
  + Cada utilizador registado fica com um perfil associado bem como com um dashboard de monitorização do seu desempenho *CLJ*
  + Levantamento de indicadores de monitorização do CLJ
  + Plataforma tem de saber quais os utilizadores que já iniciaram determinada ação formativa e quais os que ainda não iniciaram nenhuma ação formativa
* Catálogo de ações formativas
  + Conteúdos formativos
    - Um conteúdo pode ser multimédia (e.g., vídeo, documentos, etc.)
    - Conteúdos com âmbitos distintos, e.g., componente teórica, casos de estudo, boas páticas, etc.
  + Uma ação formativa pode ter diferentes níveis (e.g., Base, Avançado, Aplicado, …)
  + Uma ação formativa poderá agregar/incluir vários conteúdos formativos
    - Como uma ação formativa pode ter vários conteúdos formativos, para cada ação importa registar quais os conteúdos que:
      * Ainda não foram iniciados
      * Os que foram iniciados, mas que ainda não foram concluídos
      * Os que já foram concluídos (com sucesso)
    - Uma ação formativa poderá ter uma estimativa de tempo para a sua execução (i.e., duração estimada ou período de tempo para início ou conclusão da ação formativa)
    - No final de cada ação formativa deve haver uma secção de avaliação do conhecimento apreendido (e.g., Quiz de resposta múltipla)
    - Proceder ao levantamento dos critérios/elementos para a elaboração:
      * Iconografia do layout do projeto
      * Imagem gráfica do projeto – ver com a equipa de projeto (Helga & Tiago) eventuais requisitos sobre a imagem gráfica face ao *rebranding* do nome do projeto (edu4CARE)
* Proceder ao levantamento dos critérios/elementos para a elaboração:
  + Iconografia do layout do projeto
  + Imagem gráfica do projeto – ver com a equipa de projeto (Helga & Tiago) eventuais requisitos sobre a imagem gráfica face ao *rebranding* do nome do projeto (edu4CARE)

**Conclusão**

A reunião realizada mostrou-se bastante produtiva na medida em que permitiu perceber melhor o funcionamento da proposta de projeto, bem como analisar a sua viabilidade. Foi muito boa a interação com a equipa de projeto, e daqui para frente esperamos trabalhar de forma colaborativa para que sejam atingidos os objetivos desejados. Trabalharemos durante a semana para que os deliverables para a próxima reunião sejam finalizados e apresentados.

Ao fim da reunião, após serem acordadas as alterações propostas, foi marcada outra reunião para sexta feira (dia 26.03.2021) às 14:30, cujo objetivo será:

* Apresentar um PowerPoint com um levantamento criterioso:
  + Mokups da HomePage – Visualizar o catálogo de ações formativas
  + Mokups de criação/configuração de uma nova ação formativa (i.e., metadados para criar uma nova ação formativa)
  + Página de registo do utilizador